# تقرير مشروع: مصحف القيام

تطبيق أندرويد للتتبع الصوتي الحي وتقليب صفحات المصحف تلقائيًا أثناء صلاة القيام

# الملخص التنفيذي

مصحف القيام فكرة مبتكرة، لا يوجد منتج حالي في السوق يقدمها بجودة كافية للاستخدام العملي؛ وهي ببساطة تطبيق أندرويد يُوضع أمام الإمام أثناء صلاة القيام/التراويح، يستمع لتلاوته عبر الميكروفون، ويتتبع موضعه في المصحف، ويقلّب الصفحة تلقائيًا عند الانتهاء منها، دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، ودون أي معالجة سحابية لصوت المستخدم.

هذا الشرط الأخير (التشغيل المحلي الكامل On-Device) هو جوهر الفكرة الذي يجعلها متميزة عن المحاولات السابقة غير الموفقة، حيث لم يسفر البحث الميداني عن تطبيقات تقدم هذه الخدمة على متجر أندرويد إلا عن محاولات قليلة، متواضعة، لا تحقق الهدف المطلوب.

أقرب حل موجود فعليًا في السوق حاليًا هو تطبيق فردي بعشرة آلاف تحميل فقط، حزمته تحمل اسم "onlinespeechrecognition"، يعتمد على المعالجة السحابية، ولم ينجح في تقليب الصفحات عند اختباره على هاتف سامسونج 51A، بينما التطبيق الرائد عالميًا في مجال تتبع التلاوة القرآنية (Tarteel، أكثر من 15 مليون مستخدم) يتطلب اتصال إنترنت مستقر ليعمل، لأن محركه مبني على تقنية خادمية  (NVIDIA NeMo/Riva)، ولا يوجد حتى الآن حل ناضج قادر على تقديم هذه الخدمة محليًا (دون الاتصال بالإنترنت) بالكامل، وهذا يمنح المشروع ميزة تفاضلية حقيقية.

## التحدي الهندسي المحوري:

تحقيق زمن استجابة سريع (أقل من نصف ثانية) لتتبع تلاوة عربية فصحى بلهجة تجويد قرآنية، على جهاز محمول محدود الموارد، دون إنترنت.

بعد تحليل معمّق، خلصنا إلى أن الحل الأمثل يتطلب استثمارًا في تدريب نموذج تعرف صوتي تدفقي مخصص، بينما يتمثل الحل البديل في تبني بنية خادم محلي داخل المسجد كخطوة وسيطة تُبسّط المخاطر الهندسية بشكل كبير.

ما نطلبه: اعتماد المشروع بمرحلة تحقق أولية (Spike) محدودة المدة والتكلفة (أسابيع قليلة، عتاد إيجاري لا شراء)، لإثبات الجدوى الفنية على أرض الواقع قبل أي التزام كامل بالتطوير.

# فكرة المشروع والهدف

| العنصر | الوصف |
| --- | --- |
| المنتج | تطبيق أندرويد أصلي (Kotlin + Jetpack Compose) |
| وظيفة أساسية | متابعة تلاوة الإمام أثناء الصلاة، وتظليل الآية التي يقرأها، وتقليب صفحة المصحف المعروضة تلقائيًا عند انتهائها. |
| الجمهور المستهدف | الأئمة في صلاة القيام/التراويح في المساجد المصلون المنفردون في المنزل في قيام الليل. |
| القيد الجوهري | معالجة صوتية كاملة محليًا على الجهاز، بلا إنترنت، لضمان استقرار الخدمة، وعدم وجود تكاليف تشغيل. |
| هدف الأداء | زمن استجابة ≤ 0.5 ثانية من لحظة انتهاء الآية الأخيرة في الصفحة حتى التقليب |

# تحليل السوق التنافسي

| المنافس | الآلية | القيد الحرج |
| --- | --- | --- |
| Tarteel (الرائد عالميًا، +15M مستخدم) | محرك NVIDIA NeMo/Riva مخصص، دقة ~4% WER | يتطلب اتصالاً مستقرًا بالإنترنت؛ Riva مصمم للتشغيل الخادمي |
| onlinespeechrecognition (تطبيق فردي) | نفس فكرة مشروعنا، ولكن يعتمد على خدمة سحابية للتعرف الصوتي. | اسم الحزمة يفصح عن اعتماد تعرف صوتي أونلاين؛ نطاق صغير (10K تحميل) |
| مصحف قيام (Smartech وغيره) | تمرير آلي بسرعة ثابتة (تيليبرومبتر) | لا يستمع لصوت الإمام فعليًا؛ ينكسر عند أي تغيّر بالإيقاع |

الخلاصة: الحاجة مُتحقَّق منها سوقيًا، لكن لا يوجد حل ناجح يجمع بين الدقة الكافية والعمل الكامل بلا إنترنت، وهي الفجوة التي يستهدفها هذا المشروع تحديدًا.

# البنية المعمارية المقترحة (ست طبقات)

## 1. إعداد الجلسة

يحدد الإمام السورة والصفحة يدويًا عند البدء، مما يُبسّط المشكلة من بحث مفتوح إلى تتبع محلي في نص معروف بالكامل مسبقًا؛ لأن نموذج التعرف الصوتي يعرف نقطة البداية، ويعرف الكلمات التالية المتوقعة، مما يقلل الحاجة للتخمين، ويرفع نسبة النجاح في التعرف على الكلمات بشكل كبير، وبالتالي يسمح باستخدام نموذج صغير الحجم.

## 2. كشف النشاط الصوتي (VAD) متعدد المستويات

يميّز بين وقفة التنفّس، وتردد الإمام، وانتهاء الركعة، ويراعي أن كل ركعة تبدأ بالفاتحة قبل استئناف التتبع.

## 3. آلة حالة الجلسة

تدير الانتقال بين انتظار الفاتحة، التتبع الطبيعي، ووضع الاسترجاع عند فقدان المزامنة.

## 4. محرك التعرف الصوتي (ASR)

أهم قرار تقني في المشروع - تفصيل كامل في القسم التالي.

## 5. المطابقة المحلية

مقارنة خرج ASR بنافذة صغيرة من النص المتوقع تاليًا (15-25 كلمة)، لا بحث شامل عبر كامل القرآن، مما يرفع الدقة والسرعة معًا.

## 6. أزرار لتقليب الصفحة يدوياً (شبكة أمان)

تراكم ثقة قبل التنفيذ، مع تحكم يدوي ظاهر دائمًا كخط دفاع أخير.

# الخيارات التقنية لمحرك التعرف الصوتي - مقارنة شاملة

| الخيار | زمن الاستجابة المتوقع | الحجم التقريبي | مستوى الجاهزية |
| --- | --- | --- | --- |
| Whisper.cpp (عام) | غير مناسب بنيويًا | 142-466 ميجابايت | مستبعد - دقة غير كافية |
| Whisper.cpp + وزن Tarteel + Streaming-simulation | ~3.3 ثانية (موثّق أكاديميًا) | ~150-400 ميجابايت | متاح فورًا، لا يحقق الهدف |
| NVIDIA Nemotron 3.5 ASR (streaming) | ~0.56 ثانية معلَنة، قابلة للتخفيض | ~300-400 ميجابايت (INT4) | جديد؛ دعم أندرويد جاري العمل عليه (ولم يكتمل بعد) |
| Zipformer يتم تدريبه خصيصًا (icefall) | دون نصف ثانية | ~40-100 ميجابايت (INT8) | يتطلب تدريبًا؛ نشر ناضج على أندرويد |

التوصية: البدء بمرحلة تقييم قصيرة (spike) تقيس الأداء الفعلي على عتاد حقيقي، قبل الالتزام النهائي.

# الحل الأصلي:

تدريب النسخة "التدفقية" (Streaming) من نموذج Zipformer للتعرف على تلاوة القرآن الكريم تحديداً. توجد معلومات أكثر تفصيلاً في الملحق أ.

# الحل البديل لتقليل المخاطرة: خادم محلي داخل المسجد

بدل الإصرار على تشغيل النموذج بأكمله على هاتف محدود الموارد، يمكن وضع جهاز صغير (Mini-PC/NUC) داخل المسجد، يتصل به التابلت عبر شبكة WiFi محلية فقط، بلا إنترنت عام إطلاقًا. هذا يحافظ على الخصوصية، ويمنح قوة حوسبة أكبر، ويبسّط النشر، ويفتح خيار استضافة NVIDIA Riva ذاتيًا. توجد معلومات أكثر تفصيلاً في الملحق ب.

(كما يمكننا أيضاً أن نفكر في التشغيل من على الحاسوب مباشرة)

# متطلبات الخبرة البشرية لكل مسار

| المسار | الخبرات المطلوبة | تقدير الجهد الزمني |
| --- | --- | --- |
| تطوير التطبيق (UI، آلة الحالة، قاعدة البيانات) | مطوّر Kotlin/Compose متمرّس، إلمام بـ JNI | مسار رئيسي طوال المشروع |
| دمج محرك ASR جاهز | خبرة تكامل مكتبات C++/Python؛ لا يتطلب خبرة تدريب نماذج | أسابيع قليلة |
| تدريب نموذج Zipformer عبر icefall | خبرة تعلّم عميق فعلية (PyTorch، CUDA) | أسابيع إلى شهرين للمبتدئ؛ أقصر لمختص |
| إعداد خادم محلي | خبرة DevOps/شبكات محلية (Docker) | أسابيع قليلة |
| اختبار ميداني ومعايرة | وصول لبيئة اختبار حقيقية (مسجد) | مستمر طوال المشروع |

# الأجزاء التي يمكن تفويضها لأداة IDE عاملة

## مناسب للتفويض مع إشراف بشري خفيف

شاشات واجهة Compose، تنفيذ آلة الحالة والمنطق المحدد بوضوح (VAD، hysteresis، فهرس trigram، Levenshtein)، قاعدة بيانات القرآن المحلية، دمج مكتبات جاهزة موثّقة، كتابة اختبارات الوحدة.

## يستوجب إشرافًا بشريًا مباشرًا، لا يُنصح بتفويضه بالكامل

القرار المعماري النهائي (خادم محلي مقابل جهاز مباشر، اختيار النموذج)، تدريب/ضبط النماذج وتقييم جودتها، الاختبار الميداني الفعلي ومعايرة العتبات.

# المخاطر الرئيسية وخطط التخفيف

| الخطر | التخفيف |
| --- | --- |
| زمن استجابة Whisper غير كافٍ بنيويًا | استبعاده كأساس؛ واستبداله بنموذج تدفقي حقيقي منذ البداية |
| نقص خبرة تدريب النماذج داخليًا | ضبط دقيق لنموذج مفتوح بدل تدريب من الصفر؛ أو الاستعانة بمختص |
| ضعف/تذبذب الإنترنت في حال حل سحابي | تفضيل خادم محلي على أي اعتماد على إنترنت عام |
| اختلاف رواية/طبعة المصحف بين الطبقات | الالتزام برواية واحدة (حفص عن عاصم) ومصدر بيانات واحد |
| فقدان مزامنة تام | شبكة أمان يدوية دائمة الظهور |

# 10. خارطة طريق موصى بها

1. مرحلة تحقق (Spike) 2-3 أسابيع: قياس زمن استجابة فعلي على عتاد حقيقي، دون التزام هندسي كامل.

2. بناء الهيكل الأساسي: واجهة Compose + قاعدة بيانات القرآن + آلة الحالة (قابل للتفويض الجزئي لأداة IDE عاملة).

3. دمج محرك ASR المُختار بناءً على نتائج مرحلة التحقق.

4. اختبار ميداني حقيقي ومعايرة العتبات.

5. قرار التوسع: تدريب نموذج مخصص إذا استوجب الأداء ذلك.

# 11. المصادر والمراجع

محركات الاستدلال: whisper.cpp | sherpa-onnx | faster-whisper | icefall

نماذج مُخصَّصة للقرآن: tarteel-ai/whisper-base-ar-quran ، MostafaAhmed98/Conformer-CTC-Arabic-ASR  (Hugging Face)

نموذج تدفقي حديث: nvidia/nemotron-3.5-asr-streaming-0.6b  (Hugging Face)

أبحاث مرجعية: offline-tarteel | whisper_streaming  (ufal)

بيانات نص وتخطيط الصفحات: QUL | mushaf-layout | quran-qcf4

هذا التقرير أُعِد بناءً على تحليل هندسي تفصيلي شمل عدة تجارب واستبعادات موثّقة، ويهدف لتقديم صورة صادقة وواقعية عن الفرصة والمخاطر معًا، لا عرضًا تسويقيًا مبالغًا فيه.

# ملحق أ

النموذج المُدرَّب خصيصًا: Zipformer عبر إطار عمل icefall -تفاصيل تقنية إضافية

# نظرة عامة على المعمارية

يستند هذا الخيار إلى معمارية Zipformer، وهي شبكة ترميز صوتي طوّرها فريق k2-fsa (المطوّر نفسه لمكتبة sherpa-onnx وإطار عمل icefall)، وتمثّل تطويرًا على معمارية Conformer المعروفة بهدف تحقيق كفاءة حوسبية أعلى بدقة مماثلة أو أفضل، عبر معالجة الإطارات الزمنية بمعدلات متعددة المستويات.

النسخة التدفقية (Streaming) من هذه المعمارية تعتمد على انتباه (Attention) وطبقات التفاف (Convolution) سببية أو مقيدة بمقاطع زمنية محدودة، بخلاف النماذج غير التدفقية (مثل Whisper) التي تتطلب معالجة المقطع الصوتي كاملاً قبل إنتاج أي نص. ويُدرَّب النموذج عادة على مدى واسع من أحجام المقاطع الزمنية (على سبيل المثال 16 أو 32 أو 64 إطارًا، أي ما يقارب 160-640 مللي ثانية) وعلى سياق أيمن متغيّر (0، 64، 128، أو 256 إطارًا)، بحيث يمكن ضبط التوازن بين زمن الاستجابة والدقة عند مرحلة الاستدلال دون الحاجة لإعادة التدريب.

# إطار عمل التدريب (icefall)

لا يتطلب هذا المسار بناء معمارية جديدة من الصفر، بل تكييف وصفة تدريب جاهزة ضمن إطار عمل icefall، الذي يجمع بين ثلاثة مكوّنات: مكتبة k2 لحساب دوال الخسارة الخاصة بالتعرف الصوتي (RNN-T وCTC) بكفاءة على معالجات رسومية، ومكتبة lhotse لتجهيز البيانات الصوتية (قوائم البيانات، التقطيع، استخراج الميزات، ودمج بيانات التقوية)، إضافة إلى PyTorch كإطار تدريب أساسي. يقلّص هذا النهج المخاطرة الهندسية مقارنة بتصميم نموذج جديد بالكامل، إذ يقتصر العمل المطلوب على تكييف وصفة موجودة (مثل الوصفة التدفقية القياسية لـ Zipformer) على بيانات المشروع.

# المسار المقترح للتدريب

| المرحلة | الوصف |
| --- | --- |
| جمع البيانات | تسجيلات تلاوة قرآنية مقترنة بنص مطابق زمنيًا، متوفرة عبر مصادر مفتوحة (QUL، EveryAyah.com) لعشرات القراء؛ يمكن تجميع مئات الساعات من بيانات صحيحة النص بالكامل دون تكلفة |
| تجهيز البيانات (lhotse) | بناء قوائم البيانات (manifests) والمقاطع (cuts)، استخراج الميزات الصوتية، ودمج بيانات تقوية (ضوضاء/صدى) تحاكي بيئة المسجد الفعلية، لا الاكتفاء بمجموعات الضوضاء العامة القياسية |
| بناء المفردات (Tokenizer) | تدريب نموذج ترميز فرعي (BPE) على نصوص القرآن حصرًا، مستفيدًا من ضيق نطاق المفردات المطلوب مقارنة بلغة عربية عامة |
| اختيار حجم المعمارية | استخدام إعداد Zipformer بحجم صغير أو متوسط (لا كبير)، بما يتناسب مع النطاق المغلق للمشروع وأهداف النشر على جهاز محمول أو خادم محلي |
| استراتيجية التدريب | تدريب من الصفر على بيانات قرآنية مباشرة، أو الضبط الدقيق (Fine-tuning) من نموذج مُدرَّب مسبقًا -تفصيل المقارنة في القسم التالي |
| التقييم | قياس معدل الخطأ (WER) على قرّاء وآيات لم يطّلع عليها النموذج أثناء التدريب، مع تجربة إعدادات مختلفة لحجم المقطع والسياق لإيجاد أفضل توازن بين زمن الاستجابة والدقة |
| التصدير والنشر | تصدير النموذج إلى صيغة ONNX عبر سكربتات جاهزة ضمن icefall، لاستهلاكه مباشرة عبر sherpa-onnx على أندرويد أو الخادم المحلي |

# استراتيجية التدريب: من الصفر مقابل الضبط الدقيق عبر اللغات

يوفر إطار عمل icefall وصفة موثّقة رسميًا للضبط الدقيق انطلاقًا من نموذج Zipformer مُدرَّب مسبقًا (على سبيل المثال نموذج مُدرَّب على 960 ساعة من بيانات اللغة الإنجليزية)، بما يقلّل حجم البيانات والحوسبة اللازمة للتدريب. غير أن هذه الوصفة موثّقة لحالة تكييف النطاق ضمن اللغة نفسها، أما النقل عبر اللغات (استخدام نموذج مُدرَّب على الإنجليزية كنقطة انطلاق لتدريب نموذج عربي) فلا يزال موضوعًا قيد النقاش داخل مجتمع المطوّرين، دون وصفة معيارية محسومة حتى وقت إعداد هذا الملحق، نظرًا لتحديات اختلاف المفردات بين اللغتين.

في المقابل، تشير تجربة موثّقة لتدريب نموذج Zipformer تدفقي من الصفر للغة منخفضة الموارد (الإندونيسية) باستخدام نحو 37 ساعة تدريب فقط إلى جدوى هذا المسار حتى بموارد بيانات متواضعة نسبيًا. وبما أن حجم البيانات القرآنية المتوفرة مجانًا يفوق هذا المرجع بشكل ملحوظ، فإن المسار الموصى به هو التدريب من الصفر على البيانات القرآنية مباشرة كخطوة أولى، على أن يُعتبر النقل عبر اللغات مسارًا استكشافيًا موازيًا لاحقًا، لا خطوة أساسية في الجدول الزمني الأول.

# المخاطر والتوصيات المرتبطة بهذا المسار

| الاعتبار | التقييم |
| --- | --- |
| توفر البيانات | كافٍ بثقة معقولة استنادًا إلى مراجع مماثلة للغات منخفضة الموارد |
| نضج مسار التدريب من الصفر | موثّق بوضوح عبر وصفات icefall الجاهزة |
| نضج مسار النقل عبر اللغات | منطقة أقل نضجًا وتوثيقًا حاليًا؛ لا يُنصح باعتماده كخطة أساسية أولى |
| الدقة المتوقعة أوليًا | قد لا تضاهي فورًا نماذج اللغات غنية الموارد؛ تتحسن تدريجيًا مع مزيد من البيانات والتكرار |
| مسار النشر | ناضج وموثّق (تصدير ONNX جاهز، تكامل مباشر مع sherpa-onnx) |

# ملحق ب

الخادم المحلي المستضيف لمنصة NVIDIA Riva - تفاصيل تقنية إضافية

# نظرة عامة على الحل

يقوم هذا البديل على استضافة محرك التعرف الصوتي على جهاز خادم صغير (Mini-PC أو لوحة Jetson المدمجة) داخل المسجد نفسه، يتصل به تطبيق التابلت عبر شبكة محلية (WiFi/LAN) دون أي اتصال بالإنترنت العام أثناء التشغيل الفعلي. يستبدل هذا البديل قيود العتاد المحمول (الذاكرة، الحرارة، معمارية المعالج) بعتاد أقوى بمعايير خادم مخصص، مع الحفاظ الكامل على مبدأ عدم الاعتماد على إنترنت خارجي أثناء الاستخدام.

تحديدًا، يقترح هذا الملحق استضافة منصة NVIDIA Riva، وهي نفس فئة التقنية التي تعتمد عليها أبرز التطبيقات التجارية في هذا المجال (على غرار Tarteel)، بفارق جوهري هو الاستضافة الذاتية الكاملة داخل بنية المسجد التحتية بدل الاعتماد على خوادم مزوّد خارجي.

# لمحة عن منصة NVIDIA Riva

Riva هي إطار عمل مُسرَّع بواسطة معالجات NVIDIA الرسومية (GPU) مخصص لخدمات الذكاء الاصطناعي الحوارية، من بينها التعرف الصوتي التدفقي منخفض زمن الاستجابة. تدعم المنصة الاستضافة الذاتية الكاملة عبر حاويات Docker، بما في ذلك على لوحات Jetson المدمجة المصممة خصيصًا لتطبيقات الحوسبة الطرفية (Edge Computing) - وهي فئة عتاد مناسبة تمامًا لسيناريو النشر داخل مسجد واحد. يعتمد التحسين الداخلي للمنصة على تقنية TensorRT لتسريع الاستدلال على معالج الرسوميات.

يتطلب الإعداد الأولي للمنصة اتصالاً بالإنترنت لمرة واحدة فقط، لتحميل الحاويات والنماذج من مستودع NVIDIA السحابي (NGC)؛ وبعد اكتمال هذا الإعداد، تعمل المنصة محليًا بالكامل دون أي حاجة لاتصال إنترنت لاحق، بما يحافظ على القيد الجوهري للمشروع بعد مرحلة التنصيب.

ب.3 متطلبات العتاد والبرمجيات

| العنصر | المتطلب |
| --- | --- |
| معالج رسومي (GPU) | معالج NVIDIA فعلي إلزامي (بطاقة رسومية مخصصة أو لوحة Jetson مدمجة)؛ المنصة غير مصممة للعمل بكفاءة على معالج عام (CPU) فقط |
| منصة الحوسبة الطرفية المقترحة | لوحات NVIDIA Jetson (مثل فئة Orin) المصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفية، بحجم وتكلفة مناسبين لنشر مسجد واحد |
| البرمجيات | Docker، حساب NGC (تسجيل مجاني) لتحميل الحاويات والنماذج، أدوات Riva ServiceMaker (riva-build وriva-deploy) لإعداد النماذج المخصصة |
| الشبكة | شبكة محلية (WiFi/LAN) تربط التابلت بالخادم، دون حاجة لاتصال بالإنترنت العام أثناء التشغيل |

# المسار المقترح للنشر

| المرحلة | الوصف |
| --- | --- |
| الإعداد الأولي (يتطلب إنترنت لمرة واحدة) | تحميل حاويات Riva ونماذجها الأساسية من مستودع NGC عبر حساب مجاني |
| إعداد نموذج مخصص (اختياري) | ضبط دقيق لنموذج صوتي متوافق مع NeMo (مثل Conformer-CTC) على بيانات قرآنية، ثم تحويله إلى صيغة Riva عبر أداة nemo2riva، ثم إعداده للنشر عبر أدوات ServiceMaker (riva-build وriva-deploy) |
| النشر المحلي | تشغيل حاويات Riva على الخادم داخل المسجد عبر Docker، دون اتصال إنترنت إضافي بعد هذه المرحلة |
| ربط تطبيق التابلت | اتصال تطبيق أندرويد بواجهة الخادم (gRPC) عبر الشبكة المحلية لإرسال الصوت واستقبال نص التعرف بشكل تدفقي |

# ملاحظة حول دعم اللغة العربية

تنشر NVIDIA نماذج تعرف صوتي جاهزة لعدد محدد من اللغات عبر كتالوج NGC، يُحدَّث ويتوسع بشكل دوري. لم يتأكد وقت إعداد هذا الملحق ما إذا كانت اللغة العربية أو نموذج مخصص للتلاوة القرآنية متوفرين ضمن الكتالوج الجاهز حاليًا، ويوصى بالتحقق المباشر من كتالوج NGC قبل التخطيط النهائي. في حال عدم توفر ذلك، يبقى المسار الموثّق والمدعوم هو ضبط دقيق لنموذج NeMo قائم (مثل Conformer-CTC) على بيانات عربية/قرآنية، ثم تحويله ونشره عبر أدوات Riva الرسمية المذكورة أعلاه - وهو مسار تقني قائم وموثّق في أدلة NVIDIA، وإن كان يتطلب جهدًا إضافيًا مماثلاً لما ورد في الملحق (أ) بخصوص إعداد بيانات وتدريب نموذج مخصص.

# مقارنة موجزة مع الخيارين الآخرين

| المعيار | Riva ذاتية الاستضافة | faster-whisper على خادم محلي | Zipformer مُدرَّب عبر icefall |
| --- | --- | --- | --- |
| التعقيد الهندسي للإعداد | مرتفع | منخفض | متوسط إلى مرتفع (يشمل تدريبًا) |
| الحاجة لعتاد GPU من NVIDIA تحديدًا | إلزامية | غير إلزامية | غير إلزامية (تدريب فقط يحتاج GPU مؤقتًا) |
| قرب الأداء من المعايير التجارية | الأقرب (نفس فئة تقنية Tarteel) | جيد بعد التحسين | جيد إلى ممتاز إذا نُفِّذ التدريب بعناية |
| الجهوزية الحالية للعربية القرآنية | تتطلب تحققًا/ضبطًا دقيقًا محتملاً | متاحة عبر أوزان مفتوحة موجودة | تتطلب تدريبًا كاملاً على البيانات القرآنية |

# المخاطر والتوصيات

| الاعتبار | التقييم |
| --- | --- |
| تكلفة العتاد | يتطلب استثمارًا في عتاد NVIDIA مخصص (بطاقة رسومية أو لوحة Jetson)، بخلاف البديلين الآخرين |
| ترخيص الاستخدام | يوصى بمراجعة شروط ترخيص NVIDIA للنماذج والمنصة قبل أي التزام نشر نهائي |
| التعقيد التشغيلي | الأعلى بين الخيارات الثلاثة (Docker، ServiceMaker، إدارة حاويات)؛ يناسب فريقًا لديه خبرة DevOps أساسية |
| جودة محتملة عند اكتمال الإعداد | الأقرب لمعايير الحلول التجارية الرائدة، نظرًا لاعتماد التقنية نفسها المستخدمة تجاريًا |
| التوصية العامة | يُفضَّل اعتماد هذا المسار كخطوة لاحقة بعد إثبات الجدوى عبر الخيارات الأبسط (faster-whisper)، لا كنقطة انطلاق أولى |